## XCTL-System: Plattformen und organisatorischer Ablauf

U. Sacklowski, 27.8.02

Änderung: Im Januar 2003 haben wir uns für die Portierung nach Win NT / 2000 statt nach Win 98 entschieden. (U. Sacklowski, 20.01.03)

Die nachfolgende Tabelle wurde in unserem heutigen Projekt-Gruppentreffen diskutiert.

Ergebnis: Wir orientieren uns an den Varianten 1 und 3.

| Plattform | Charakterisierung /Merkmale | Probleme/Risiken |
| --- | --- | --- |
| 16 Bit (Variante 1) BC++ Win 3.11 | - | - Auslaufmodell - Keine Unterstützung bereits vorh. Funktionen |
| 16 Bit BC++ Win 98 SE Neu: Win NT/2000 | - Volle Unterstützung der vorhandenen Funktionalität (Ausw. der Messdaten) - Neueres Betriebssystem | - PSD (asa.dll); nicht möglich??? - Stabile Version ?? - Keine neue HW einbindbar - Keine neueren SE-Tools nutzbar |
| 32 Bit (Variante 3) VC++ Win98 SE Neu: Win NT/2000 | - Einbindung neuer Hardware: -- Bereits vorhandene (C-842/844) -- Weitere - Nutzung zahlreicher SE-Tools - volle Ausnutzung des PC Potenzials | - Motorsimulation(?) - Zeitfaktor: Weggehen von Entwicklungs-Studenten und damit ungewisser stabiler Version |
| 32 Bit VC++ andere Win-Systeme | - Overhead zu groß (nur Messplatzrechner) | - PSD (asa.dll): Keine Unterstüt- zung von Win NT, 2K, XP ?? |

Ablauf:

1. 16 Bit – Welt:

1.1 Entwicklung einer stabilen und bei der Physik ausgetesteten 16 Bit, Win 3.11 – Version.
      Diese Version enthält das Protokollbuch und die neue Manuelle Justage.

1.2 Diese 16 Bit, Win 3.11 – Version wird abschließend eingefroren und nicht mehr weiterentwickelt.

2. 32 Bit – Welt:

2.1 Ausgangspunkt ist die 16 Bit, Win 3.11 – Version
      Ziel: 32 Bit, VC++, Win98 SE, neu: nach Win NT/2000

2.2 Hier werden der neue Motor (C-842, 844) und der CCD eingefügt.

2.3 Punktuell (z.B. bei den Detektoren) werden bereits Möglichkeiten für einen evtl. späteren Umstieg nach WinNT implementiert.