31.07.02

Hallo,

wir sind ja inmitten der Erarbeitung eines Testregimes. Hier nun von Kay und mir ein paar Anmerkungen.

Vorbemerkung:

Im CVS stehen nur ,fehlerfreie’ Programme. D.h., jeder Entwickler muß sie vor dem Zurückspielen weitestgehend getestet haben.

| Testform | Zeitpunkt | Ausführende | Charakterisierung / Maßnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Individualtest lokal (eigener PC oder Lehrstuhl-PC mit Controller-Karten) | - | Entwickler | Bearbeitung bis zu einem ‚fehlerfreien’ Zustand. Wenn OK: Zurückspielen in das CVS. |
| Regressionstest lokal | Unmittelbar nach lokalem Individualtest | Entwickler / Regr.-Tester | Nicht OK: Tag zurücknehmen. OK: Tag setzen. Details hierzu bei Jens Hanisch. |
| Individualtest bei der Physik | Nach erfolgreichem Regr.-Test | Entwickler; evtl. Physiker um weitere Tests bitten | Nicht OK (Normalfall): Weiter mit Individualtest bei der Physik bzw. lokal. Anschließend -> CVS und Regr.-Test. |
| Abnahmetest bei der Physik | Nach Abschluß der Entwicklung | Physiker | Ausgiebiger Test. Nicht OK: Weiter mit Individualtest bei der Physik bzw. lokal. Anschließend -> CVS und Regr.-Test. OK:  Übernahme nach Web-Repository > Proj.-Management > Versionierung und Sekt kaufen!! |

Weitere Bemerkungen zur Verfahrensweise (teilweise schon bei Jens Hanisch):

- Der lokale Individualtest sollte nicht zu lange dauern, um nach einem Regr.-Test die mögliche Fehlerzahl klein zu halten.

- Vor einem Regr.-Test sind alle per E-Mail zu informieren ... (siehe Jens Hanisch).

- Nach einem negativen Regressiontest sind alle potentiell Betroffenen so lange einzubeziehen, bis OK!

Gruesse von

Kay und Uli

# Anhang: Änderungen mit Seiteneffekten

Vorsicht, da evtl.

- erforderlicher Test sehr aufwendig sein kann (selber und Physiker);
z.B. innerhalb der Diff./Refl.

- Zahlreiche Dokumente korrigiert (versioniert ?) werden müssen

  - Entwicklerdokumente

  - Benutzerleitfäden

  - Online-Hilfe